РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ШЕСТОЙ  СОЗЫВ

Внеочередное  заседание

РЕШЕНИЕ  № 216

22 марта 2018 года

О рассмотрении отчета Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки полноты формирования, законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2016 году

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки полноты формирования, законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2016 году, Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате проверки законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа, выделенных в 2016 году Территориальному органу Администрации Каменского городского округа – Бродовской и Покровской сельской администрации установлены следующие нарушения:

1.1 Неправомерное использование бюджетных средств Бродовской сельской администрации на оплату фактически невыполненных и неподтвержденных подрядной организацией ООО «Уралдорстрой» объемов работ на общую сумму 24179,7 рублей.

1.2. Утвержденные нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения, находящиеся в границах Бродовской и Покровской сельской администрации, а так же расчет размера ассигнований местного бюджет на указанные цели на 2016 год отсутствуют.

1.3. Регламент, являющийся основанием для проведения работ по ремонту                 и содержанию автомобильных дорог и устанавливающий минимально необходимые требования по безопасности автомобильных дорог, к проверке                      не представлен.

1.4. Оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, и определение соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов для проведения капитального ремонта или ремонта автомобильных дорог на проверяемых территориях не проводилась.

1.5. Документы и материалы, подтверждающие деятельность                                   по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог на территории сельских администраций в 2016 году к проверке                              не представлены. Контроль отсутствует.

1.6. Дороги, находящиеся в границах территории Бродовской и Покровской сельских администраций не имеют идентификационных номеров, в реестр муниципальной собственности не включены, свидетельства о праве собственности к проверке не представлены.

1.7. При проверке Бродовской сельской администрации установлено                      не соответствие даты производства по зимнему содержанию работ в актах приемки - передачи работ и выполнение заданий грузового автотранспорта согласно путевым листам.

1.8. При проверке Бродовской сельской администрации МК № 6-АЭФ эффективное использование бюджетных средств установить не возможно, так как фактическое соответствие выполненных объемов работ в разрезе населенных пунктов и находящихся на них улиц в связи с отсутствием актов приемки - передачи работ и отсутствие в путевых листах наименований улиц (или отсутствие путевых листов) не установлено.

1.9. При проверке Бродовской сельской администрации МК № 2-БРАЭФ установлено, определение соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик дороги требованиям технических регламентов не проводилось. Фактически определить необходимость проведения ремонта дороги                               в рамках выполнения муниципального контракта, и эффективное использование средств местного бюджета в сумме 1722565,84 руб. не представляется возможным.

1.10. При проверке Покровской сельской администрации МК № 6-АЭФ, где существенным условием контракта  является предмет договора - изготовление и установка металлических ограждений вдоль пешеходной дорожки по                          ул. Специалистов и ул. Рабочая с. Покровское фактически работы выполнены по адресу: ул. Школьная д. 1 до ул. Ленина. Работы по установке металлических ограждений по ул. Специалистов не выполнены.

1.11. При проверке Покровской сельской администрации МК № 7-АЭФ, где существенным условием контракта  является предмет договора – устройство пешеходной дорожки по ул. Рабочая и от ул. Рабочая по ул. Специалистов                    с. Покровское фактически работы выполнены по адресу: от ул. Школьная д. 1                 до ул. Рабочая д. 3. Работы по устройству пешеходной дорожки                                    по ул. Специалистов не выполнены.

1.12. В нарушение статьи 162 БК РФ Покровской сельской администрацией бюджетная смета по разделу 0409 по МК № 6 – АЭФ, МК № 7-АЭФ исполнена не в полном объеме.

1.13. При проверке Покровской сельской администрации МК № 2-АЭФ установлено, определение соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик дороги требованиям технических регламентов не проводилось. Фактически определить необходимость проведения ремонта данной дороги, и эффективное использование средств местного бюджета в сумме 3186551,06 руб. в рамках исполнения контракта не представляется возможным.

1.14. Установлены муниципальные контракты, информация об изменении которых была размещена в единой информационной системе с нарушением срока, а также информация после приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, направлена в федеральный орган исполнительной власти с нарушением сроков.

Учитывая представленный отчет, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам проверки полноты формирования, законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа в 2016 году, принять к сведению.

2.  Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусов С.А.):

# - провести совещание с Главами территориальных органов Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» по вопросу законности, эффективности и целевого использования средств Дорожного фонда Каменского городского округа;

# - разработать нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

# - разработать порядок проведения оценки технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

# - разработать регламенты организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения;

# - провести ревизию паспортов автомобильных дорог, находящихся на территории муниципального образования «Каменский городской округ» и присвоить им идентификационные номера;

# - осуществлять работу по оформлению свидетельств о праве собственности автомобильных дорог, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Каменский городской округ» и внесению указанных дорог в реестр муниципальной собственности.

3.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5.   Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа	                          В.И. Чемезов

22.03.2018г