|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание наказа** | **Исполнение (сумму затрат, какие работы проведены)** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Бродовской пятимандатный избирательный округ №1** | | | |
| **пгт Мартюш** | | | |
| 1 | Оказать содействие в строительстве межмуниципального кладбища для города Каменска-Уральского и Каменского района в районе «Южный обход» | Решением Думы Каменского городского округа № 262 от 16.08.2018 года утверждены изменения в Генеральном плане МО «КГО» в части установления функциональной зоны «Специального назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:12:2413008:26, площадью 399973 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, на 2 км объездной автодороги г. Каменск-Уральский-Курган, для размещения кладбища и крематория. МКУ «Управление городского хозяйства»  г. Каменск-Уральский в Администрацию МО «Каменский городской округ» по вопросу оформления прав на земельный участок не обращалось. Размещение кладбища на земельном участке будет возможно после изменения в установленном законом порядке категории и вида разрешенного использования участка. | Комитет по архитектуре и градостроительству, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
| **с. Сипавское** | | | |
| 1 | Изменение категории, вида разрешенного использования земельного участка под кладбище и регистрация права муниципальной собственности | Земельный участок с кадастровым номером 66:12:6906007:21, расположенный между с. Сипавское и с. Пирогово, находится на землях с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «для СХ использования». Для возможности изменения категории земельного участка Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 внесены изменения в Генеральный план КГО в части отображения территорий, используемых для размещения гражданского захоронения, в том числе указанного участка. В настоящее время МКУ «Управление хозяйством КГО» проводятся мероприятия по оформлению пакета документов, необходимого для изменения категории земельному участку. Финансирование мероприятия запланировано на 2022 год. | Комитет по архитектуре и градостроительству, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
| 2 | Проектирование подводящего газопровода 1, 2 очередь (при условии выделения средств из областного бюджета) | Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости, инвестиционный проект находится на проверке в министерстве экономики для заключения об эффективности использования средств областного бюджета 2570 тыс. руб. Проектирование по 1 очереди выполнено. Инвестиционный проект «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г. Каменск-Уральский – п. Степной, с. Барабановское, с. Сипавское, с. Пирогово, д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, п. Синарский» «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г. Каменск-Уральский, п. Степной, с. Барабановское, с. Пирогово, с. Сипавское Каменского городского округа Свердловской области - 1-ый этап» не получил от Министерства экономики заключения об эффективности использования средств областного бюджета, на основании письма Министерства ЖКХ об отсутствии финансирования (предварительно до 2023 года). Разработка проекта по 2 этапу нецелесообразна, до реализации 1 этапа. | МУП «УКС» |
| **с. Новый Быт** | | | |
| 1 | Включение моста через реку Синара с. Окулова в муниципальную собственность | Мост поставлен на кадастровый учет в качестве бесхозяйного. В 2022 г. планируется оформление права собственности. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
| **Покровский пятимандатный избирательный округ №2** | | | |
| **с. Сосновское** | | | |
| 1 | Водоснабжение: проектирование, пуск скважины для населения ул. Ленина, ул. Лесная | В связи с большим объемом финансовых средств на проведение работ по устранению внештатных ситуаций на сетях водоснабжения и по замене ветхих сетей водоснабжения, нет возможности провести работы по разработке проектной документации по бурению скважины холодного водоснабжения и прокладке сетей по ул. Ленина и ул. Лесная с Сосновское | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Степанова Ю.С. |
| **д. Походилова** | | | |
| 1 | Проектирование подводящего газопровода | Финансирование на проектирование межпоселкового газопровода п. Ленинский - д. Походилова запланировано в муниципальной программе "Строительство, газификация сельских населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года" на 2023 год. | МУП «УКС» |
| **д. Соколова Кисловской сельской администрации** | | | |
| 1 | Проектирование подводящего газопровода (при условии выделения средств из областного бюджета) | Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости, инвестиционный проект прошел проверку в министерстве экономики, получено заключение об эффективности использования средств областного бюджета 1749,5 тыс. руб. | МУП «УКС» |
| 2 | Строительство подводящего газопровода (при условии выделения средств из областного бюджета) | Заключен МК № 9-АЭФ/2021 от 24.05.2021г. с ООО «Мастер» на СМР. Цена контракта 25 137,3 тыс. руб. Заключен МК № 9-АН от 23.06.2021г. с ООО «Инженерно-технический центр «Запсибгидпром» на авторский надзор. Цена контракта 77,6 тыс. руб.  Приостановка работ в связи с оформлением земельных участков. | МУП «УКС» |
| **с. Покровское** | | |  |
| 1 | Окончание ремонта теплотрассы от тепла пункта до ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница» | Проведена частичная замена теплотрассы, остальные работы по замену трубопроводов отопления запланированы на 2022 год | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Степанова Ю.С. |
| 2 | Проектирование Покровского дома культуры | Планируемое к строительству здание Покровского дома культуры отнесено к 3-й модели типовых зданий учреждений культурно-досугового типа. По информации Министерства культуры Свердловской области типовой проект 3-й модели будет разработан Управлением капитального строительства Свердловской области не ранее 01.12.2020 г. По уточненной информации Министерства культуры Свердловской области типовой проект 3-й модели будет разработан Управлением капитального строительства Свердловской области не ранее 1 кв. 2022 г. | МУП «УКС» /  Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| **д. Часовая** | | | |
| 1 | Проектирование газораспределительных сетей | Закончено проектирование распределительных газовых сетей д. Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная документация разрабатывалась за счет средств членов кооператива ПК «Покровский». Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 10 июля 2020г. В июле 2021г. подана заявочная документация на софинансирование строительства на 2022 год в Мин.энергетики и ЖКХ. Заявка рассматривается. | МУП «УКС» |
| **д. Мухлынина** | | |  |
| 1 | Установка остановочной площадки | В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было проведено обследование мест остановки общественного транспорта на соответствие требованиям ГОСТ.  Информация о выявленных недостатках передана в Прокуратуру Каменского района для искового производства. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Андреев Т.В. |
| **п. Первомайский** | | |  |
| 1 | Проектирование канализационной системы | До начала проектирования необходимо решить вопрос пролегания трассы водоотведения через земли ГКУ СО «Свердловское лесничество». В данную организацию направлены письма, получен отрицательный ответ. Были рассмотрены другие варианты решения данного вопроса и составлен локальный сметный расчет «Устройство выгребной ямы на 100 м3 без замены магистрального трубопровода канализации для нужд п. Первомайский» стоимость работ – 3 258,9 тыс. руб. Финансирование не выделено. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Степанова Ю.С. / МУП «УКС» |
| 2 | Разработка мероприятий по теплоснабжению | Проектирование «Газовая блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский Каменского района» закончено. Проектно-сметная документация находится на проверке в гос.экспертизе. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Степанова Ю.С. / МУП «УКС» |
| **с. Маминское** | | |  |
| 1 | Ремонт дороги у входа в детский сад ул. Фурманова | Работы выполнены (ямочный ремонт) | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Андреев Т.В. |
| **с. Клевакинское** | | |  |
| 1 | Сооружение спортивного корта | Проведена работа по получению разрешения на использование земельного участка, расположенного в селе Клевакинское, под строительство спортивной площадки.  Разработана проектная документация и получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости. (стоимость -5,7 млн. рублей)  В целях подготовки вопросов на согласительную комиссию по рассмотрению предложений органов местного самоуправления муниципальных образований направлено письмо в адрес Министерства физической культуры и спорта СО о выделении средств из областного бюджета на строительство спортивной площадки в селе Клевакинском.  В случае положительного решения, данный проект будет реализован в 2022-2023 гг. | Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| 2 | Установка остановочной площадки | В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было проведено обследование мест остановки общественного транспорта на соответствие требованиям ГОСТ.  Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру Каменского района для искового производства. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Андреев Т.В. |
| **д. Белоносова** | | |  |
| 1 | Установка остановочного павильона на перекрестке | В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было проведено обследование мест остановки общественного транспорта на соответствие требованиям ГОСТ.  Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру Каменского района для искового производства. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Андреев Т.В. |
| 2 | Ремонт моста через реку Каменку д. Чечулина | Ремонт выполнен | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Андреев Т.В. / Ведущий специалист Суворова О.С. |
| 3 | Экспертиза мостов через реку Каменку д. Белоносова, с. Клевакинское | с. Клевакинское мост через р. Каменска – экспертиза выполнена, необходима подготовка сметы на ремонт.  д. Белоносова мост через р. Белая – не находится на балансовом учете, 15 декабря 2020 принят на учет как бесхозяйное имущество, ориентировочная постановка на балансовый учет 2 полугодие 2022 года. | МУП «УКС» / КУМИ |
| **Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3** | | | |
| **с. Новоисетское** | | | |
| 3 | Проектирование, реконструкция очистных сооружений | Администрацией Каменского городского округа ведутся работы по проектированию очистных сооружений и реконструкции канализационных сетей с. Колчедан и с. Сипавское. После завершения проектирования и начала строительства этих объектов, будет принято решение о дальнейшем проектировании объектов коммунальной инфраструктуры. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Степанова Ю.С. / МУП «УКС» |
| 4 | Газификация по ул. Набережной | На основании Поручения Президента РФ Путина В.В. по ускоренной до газификации населенных пунктов, все не газифицированные улицы в газифицированных населенных пунктах будут включены в график газификации АО «ГАЗЭКС». | МУП «УКС» |
| 5 | Строительство спортивной площадки | Проект готов. До 1 февраля 2021 года была подана заявка в Министерство на софинансирование проекта, но она была отклонена. В 2022 году планируется повторно направить заявку в Министерство. | МУП «УКС»/ Управление культуры, спорта и делам молодежи |
| **с. Большая Грязнуха** | | | |
| 1 | Проект на асфальтирование дороги ул. Ленина | Улица Ленина – является автомобильной дорогой регионального значения. Администрация Каменского городского округа направило информацию в адрес ГКУ СО «Управления автомобильных дорог» о необходимости проведения ремонтных работ, но в связи с отсутствием финансовой возможности ремонт данной улицы будет выполнен при наличии финансовой возможности. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Андреев Т.В. |
| **с. Черемхово** | | | |
| 1 | Частичный ремонт дороги по ул. Ленина | Проектная документация готова в августе 2019г. Администрацией КГО заявка о софинансировании была направлена в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, но в финансировании отказано. Ремонт ул. Бажова в с. Черемхово был выполнен в 2020г. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Андреев Т.В. |
| **с. Колчедан** | | | |
| 1 | Проектирование, строительство очистных сооружений | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Очистные сооружения и канализационные сети в с. Колчедан Каменского района Свердловской области» закончена. Получено отрицательное заключение гос.экспертизы. В настоящее время проект доработан, замечания устранены, но не получено согласование с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. После согласования, проект повторно будет сдан для проверки в государственную экспертизу. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Степанова Ю.С. / МУП «УКС» |
| 2 | Приобретение, установка, благоустройство детских игровых и спортивных площадок | В 2019 году обустроены детские игровые и спортивные площадки в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2022 годы», стоимость проекта 19,9 млн. руб. | Администрация МО «Каменский городской округ» Ведущий специалист Суворова О.С. |
| 3 | Асфальтирование дорог по ул. Кирова, ул. Беляева | Учитывая ограниченное финансирование дорожного фонда Администрации Каменского городского округа при планировании дорожных работ в первую очередь включаются объекты, при реализации которых достигается наибольший транспортно-экономический эффект, с учетом транспортно-эксплуатационного состояния автодорог и интенсивности движения транспортных средств, а также на основании анализа поступивших обращений, в связи с чем, ремонт данного участка автодороги будет запланирован в период 2022 -2023 года. | Администрация МО «Каменский городской округ» Главный специалист Андреев Т.В. |