ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.05.2026 										           № 720

пгт. Мартюш

Об итогах работы в отопительный период 2025/2026 годов и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области

к работе в отопительный период 2026/2027 годов

В целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный период 2026/2027 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию об итогах работы в отопительный период 2025/2026 годов в Каменском муниципальном округе Свердловской области (приложение).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный  период 2026/2027 годов (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Ю.С. Степанову.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном  сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (http://kamensk-adm.ru/).

Глава муниципального округа                                                      А.Ю. Кошкаров

|  | Приложение к постановлению Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 13.05.2026 № 720 |
| --- | --- |

Информация об итогах работы в отопительный период 2025/2026 годов

в Каменском муниципальном округе Свердловской области

Подготовка к отопительному периоду 2025/2026 годов проводилась на основании постановления Главы Каменского муниципального округа  от 19.05.2025 № 721 «Об итогах отопительного периода 2024/2025 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Каменский муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный период 2025/2026 года». Этими же постановлением утвержден План работ по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов.

Постановление Главы Каменского муниципального округа утвержден План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском муниципальном округе Свердловской области от 26.05.2025 № 768, размер средств выделенных на проведение ремонтов 24,0 млн. рублей.  Выполнены работы:

- капитальный ремонт сети ТВС от ТК1 до домов №№ 28, 31, 33 по ул. Механизаторов в с. Позариха, заменено 1,142 км сети (в однотрубном исполнении);

- перенос канализационной сети с территории Каменской средней школы с. Позариха, идущей от дома №33 по ул. Механизаторов до КК101, заменено 0,282 км трубы;

- капитальный ремонт дымовой трубы центральной котельной с. Сипавское;

- капитальный ремонт сети теплоснабжения по от ТК17, через ТК3 до ТК4 по ул. Гагарина с. Сосновское, заменено 0,92 км сети (в однотрубном исполнении);

- капитальный ремонт сети теплоснабжения в с. Сосновское по ул. Гагарина - ул. Мира от ТК6 в сторону ТК7, заменено 0,074 км сети (в однотрубном исполнении);

- капитальный ремонт сети теплоснабжения вблизи школы, через ТК5, в сторону школы интернат с. Колчедан, заменено 0,492 км сети (в однотрубном исполнении);

- капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК №74 ул. Ленина, 11 до ул. Ленина, 5 пгт. Мартюш, заменено 0,028 км сети (в однотрубном исполнении).

Итого замене – 1,74 км сетей теплоснабжения.

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской выполнены работы по ремонту котлов:

- ремонт водогрейных котлов №3,4,5 в котельной пгт. Мартюш;

- ремонт водогрейных котлов №1,2 в котельной с. Травянское;

- ремонт водогрейного котла №2 КВСА 2,0 Мвт в  котельной с. Клевакинское;

- ремонт водогрейных котлов №1,2 КВСА 2,0 Мвт в котельной с. Кисловское;

- ремонт тепловых агрегатов в Каменском муниципальном округе Свердловской области (ремонт водогрейного котла №3 в газовой котельной д. Брод, ремонт водогрейного котла №2 в угольной котельной с. Соколова, ремонт котла №2 в центральной угольной котельной с. Сипавское, ремонт водогрейного котла №2 в угольной котельной с. Сипавское (школьная), ремонт водогрейного котла №1 в угольной котельной д. Белоносова).

Пуск тепла на территории Каменского района начат с 22 сентября 2025 года, на основании постановления Главы МО от 17.09.2025 № 1601. На 26 сентября 2025 года все котельные были запущены.

Распоряжением Главы КМО от 27.05.2025 № 91 (с изменениями от 16.06.2025 № 103, от 14.07.2025 № 123, от 31.07.2025 № 132) созданы комиссии по контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов социально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснабжающих организаций в отопительный период 2025/2026 года на территории Каменского муниципального округа, в комиссию включены с представителями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Проведены проверки готовности объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду, получены акты и паспорта готовности 67 учреждений, в том числе:

- 15 детсадов,

- 14 школ,

- центр дополнительного образования,

- Колчеданская школа интернат,

- 22 учреждений культуры,

- 13 учреждений здравоохранения

- 1 социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Проведена оценка готовности жилищного фонда с представителями Департамента государственного жилищного и строительного надзора в отраслевом функциональном модуле «Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», 267 многоквартирных домов получили паспорта готовности, из них:

- без замечаний 21 МКД

- готовы с условиями 246 МКД.

Проведена оценка готовности теплоснабжающих организаций МУП «Теплоресурс» и АО «Синарская ТЭЦ», а также теплосетевой организации, на территории с. Позариха, МУП «Теплоресурс» с представителями Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Единая теплоснабжающая организация АО «Синарская ТЭЦ» - готова к отопительному периоду 2025/2026 годов, паспорт готовности получен.

Единая теплоснабжающая организация МУП «Теплоресурс» - не готова к отопительному периоду 2025/2026 годов. Ведется работа по устранению замечаний.

Оценка обеспечения готовности Каменского муниципального округа к отопительному периоду 2025/2026 гг. Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена в период с 24.09.2025 по 29.09.2025 года.

По результатам проведенной оценки готовности к отопительному периоду, муниципальным образованием получен Паспорт и Акт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. № 332-57-МО от 29 сентября 2025 года.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского муниципального округа Свердловской области

Задолженность ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 01.05.2026 составляет 204 484 065,06 руб., в том числе:

МУП «Водоснабжение КГО» 19 297 462,50 руб., в том числе:

- АО «ЭнергосбытПлюс» – 11 228 032,71 руб.;

- АО «Водоканал» – 8 069 429,79 руб.

МУП «Теплоресурс» 185 186 602,56 руб., в том числе:

- АО «Газекс» – 4 527 465,02 руб.;

- АО «Управление снабжения и сбыта» – 47 324 347,44 руб.;

- АО «ЭнергосбытПлюс» – 71 711 110,58 руб.;

- АО «Уралсевергаз» – 61 623 679,52 руб.

Для контроля по снижению задолженности за топливно-энергетические ресурсы администрацией Каменского муниципального округа в еженедельном режиме осуществляется мониторинг и анализ погашения задолженности ресурсоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

По информации МУП «Теплоресурс» (письмо от 27.03.2026 № 208) в летний период, в связи с отсутствием поставок газа и угля, планируется погашение просроченной задолженности за ТЭРы в размере около 20,5 млн. руб. Оплата задолженности будет произведена по расщеплению поступивших платежей от потребителей тепловой энергии через АО «Расчетный центр «Урала»:

- АО «Уралсевергаз» 53,5% – около 10,9 млн. руб.;

- АО «Газекс» 18,3% – около 3,75 млн. руб.;

- АО «Энергосбыт Плюс» 25,1% – около 5,1 млн. руб.;

- АО «УСС СО» 3,1% – около 0,75 млн. руб.

По информации МУП «Водоснабжение» (письмо от 27.03.2026 № 86), при получении субсидий из бюджета Каменского муниципального округа на возмещение затрат, связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской области по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, планируется погашение задолженности:

- АО «Энергосбыт Плюс» в размере 2,5 млн. руб.

Задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями                    по состоянию на 01.05.2026 г составляет 90 966 812,33 руб., в том числе:

- МУП «Теплоресурс» – 76 317 932,88 руб.;

- МУП «Водоснабжение» – 14 648 879,45 руб.

Для сокращения дебиторской задолженности, для повышения собираемости платежей ведется работа:

- Администрацией Каменского муниципального округа ежемесячно формируется отчетность, в части платежной дисциплины                                                      по ресурсоснабжающим организациям, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

- ресурсоснабжающими организациями, совместно с АО «Расчетный центр Урала», ведется претензионно-исковая работа;

- АО «Расчетный центр Урала» совместно со службой судебных приставов, проводят рейды на территории Каменского муниципального округа, для принудительного взыскания долгов;

- проводятся комиссии на территориях сельских администраций, по сокращению задолженности населения, ведется работа по оповещению должников о наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги путем поквартирного обхода и по телефону, проводится информирование должников о возможности заключения соглашения с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями о реструктуризации задолженности.

В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха, на основании постановления Главы муниципального округа от 06.05.2026 № 691 «Об окончании отопительного периода 2025/2026 года на территории Каменского муниципального округа Свердловской области», отопительный период на территории Каменского муниципального округа завершается поэтапно, с 5 по 15 мая 2026 года.

Тарифная политика предприятий на 2027 год

Тариф на тепловую энергию и холодное водоснабжение потребителям Каменского района на 2027 год сформирован методом индексации.

Тариф на тепловую энергию для населения на 2027 год МУП «Теплоресурс» сформирован и направлен в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в размере 4 991,46 руб./Гкал. Рост составляет 20% от действующего тарифа.

Тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для населения на 2027 год МУП «Водоснабжение Каменского городского округа» согласован Администрацией Каменского муниципального округа с учетом роста 20% и составил:

- холодное водоснабжение – 63,68 руб./м3;

- водоотведение – 57,72 руб./м3.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 годов

В целях подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов в Бюджете Каменского муниципального округа на 2026 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере 13,0 млн. рублей.

Утвержден План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Каменского муниципального округа Свердловской области на 2026 год, постановление Главы от 20.04.2026 № 626. По результатам проведенных опресовок будет внесены изменения в План ремонтов.

Необходимо подготовить объекты коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2026/2027 года. Провести ревизию и ремонты оборудования котельных и ремонты сетей.

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 13.05.2026 № 720 «Об итогах работы в отопительный период 2025/2026 годов и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный период 2026/2027 годов» |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы, коммунального комплекса

Каменского муниципального округа Свердловской области

к работе в отопительный период 2026/2027 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2025/2026 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2026/2027 года с учетом имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 15 мая 2026 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организации, обеспечивающей теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 1 июля 2026 года, в течение года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |
|  | - планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2026/2027 года | до 10 июня 2026 года |  |
|  | - графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2026/2027 года | до 10 июня 2026 года |  |
|  | 3) программу проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026/2027 года, утвержденную Главой Каменского муниципального округа Свердловской области | до 10 июня 2026 года |  |
| 4- | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2026/2027 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее паспортов готовности) (в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15 сентября 2026 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 5 | Сбор и представление информации о: |  |  |
|  | - планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2026/2027 года жилищного фонда | до 30 апреля 2026 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2026/2027 года теплоисточников и коммунальных сетей | до 15 апреля 2026 года |  |
|  | - выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с июля по ноябрь 2026 года |  |
|  | - подготовке Каменского муниципального округа Свердловской области к отопительному периоду 2026/2027 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | к 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2026 года |  |
|  | - выполнении - работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к эксплуатации в отопительный период 2026/2027 года | ежемесячно, по четвергам с 1 августа по 1 ноября 2026 года |  |
|  | - создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к отопительному периоду 2025/2026 года | к 15 сентября 2026 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | еженедельно, с 1 августа по 15 сентября 2026 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, со 1 августа по 1 ноября 2026 года |  |
| 6 | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026/2027 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду) | с 24 июня по 15 сентября 2026 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Уральское управление Ростехнадзора, представители Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области |
| 7 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026/2027 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду) | с 27 августа по 1 ноября 2026 года | Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ, Уральское управление Ростехнадзора |
| 8 | Проверка готовности Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный период 2026/2027 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 15 сентября по 15 ноября 2026 года | Уральское управление Ростехнадзора, Администрация Каменского муниципального округа, Руководители предприятий ЖКХ, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Руководители управляющих компаний |