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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2026								                                   № 1588
п.Мартюш
	

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов,
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы (прилагается).
2. Утвердить График обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.А. Шишкова.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2027 года.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Каменского муниципального округа (http://kamensk-adm.ru/).


Глава муниципального округа		  	                     А.Ю. Кошкаров


УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Каменского муниципального округа 
от 30.09.2026 № 1588
«Об утверждении Плана мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы»


ПЛАН
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы 

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения мероприятия
	Ответственный

	1.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах
	Постоянно
	Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов Каменского городского округа (далее – Комиссия)

	[bookmark: Par48]2.
	Выявление, составление и корректировка перечня домов, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, по категориям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016  № 649, а именно:
а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;
б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;
б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
	по мере поступления заявлений граждан
	Комиссия 

	3.
	Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее - График обследования)
	Ежегодно до 01 апреля отчетного года  
	Секретарь комиссии

	[bookmark: Par60]4.
	Рассмотрение документов о характеристиках жилых помещений инвалидов, общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом
	В течении месяца со дня их поступления
	Комиссия

	[bookmark: Par64] 5.
	Проведение визуального, технического осмотра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, включенных в График обследования
	Согласно Графику обследования
	Рабочая группа 

	[bookmark: Par68][bookmark: Par72]6.
	Составление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования)
	в течение месяца со
дня проведения
осмотра жилых
помещений
инвалидов и общего
имущества в
многоквартирных
домах, в которых
проживают инвалиды
	Секретарь комиссии

	[bookmark: Par80]7.
	Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта)
	В течение месяца после составления акта обследования
	Комиссия

	8.
	Принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции, или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - Решение)
	в течение месяца со
дня принятия
решения о
проведении проверки
	Комиссия

	9.
	Оформление заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - Заключение)
	В течение 20 рабочих дней со дня принятия Решения
	Секретарь комиссии

	10.
	Направление Заключения Комиссии о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, главе Каменского городского округа.
	В течение 10 дней   с даты вынесения Заключения
	Секретарь комиссии




















УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Каменского муниципального округа 
[bookmark: _GoBack]от 30.09.2026 № 1588
«Об утверждении Плана мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы»


ГРАФИК
обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих
в состав муниципального и частного жилищного фондов, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского муниципального округа Свердловской области на 2027-2031 годы 

	№ п/п
	Территориальный орган

	Год проведения
обследования
	Примечание

	1
	Барабановская сельская администрация
	2027 год
	

	2
	Бродовская сельская администрация
	2027 год
	

	3
	Горноисетская сельская администрация
	2027 год
	

	4
	Кисловская сельская администрация
	2028 год
	

	5
	Клевакинская сельская администрация
	2028 год
	

	6
	Колчеданская сельская администрация
	2028 год
	

	7
	Маминская сельская администрация
	2028 год
	

	8
	Новоисетская сельская администрация
	2029 год 
	

	9
	Окуловская сельская администрация
	2029 год
	

	10
	Позарихинская сельская администрация
	2029 год
	

	11
	Покровская сельская администрация
	2030 год
	

	12
	Рыбниковская сельская администрация
	2030 год
	

	13
	Сипавская сельская администрация
	2030 год 
	

	14
	Сосновская сельская администрация
	2031 год
	

	15
	Травянская сельская администрация
	2031 год 
	

	16
	Черемховская сельская администрация
	2031 год
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